VVIP TIGER

تقرير تنفيذ المركزية الكاملة والرقمنة المهيكلة للمشروع

تحويل ملفات Word إلى نظام مهام وبيانات واعتمادات وقاعدة مشروع قابلة للدمج داخل مركز المالك

الإصدار 1.0 — 20 يوليو 2026

# 1. النتيجة التنفيذية

تم تنفيذ التفريغ والهيكلة فعليًا باستخدام ملفات Word المتاحة، وليس الاكتفاء بوضع خطة جديدة. حُفظ كل مصدر كاملًا مع بصمته، واستُخرجت منه المراحل والمهام والخطوات والأمان والاختبارات ومعايير القبول في ملفات قابلة للبحث والاستيراد، مع قاعدة بيانات ولوحة تحكم أولية.

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| ملفات المصدر المحفوظة | 3 |
| المراحل المستخرجة | 23 |
| المهام المستخرجة | 70 |
| خطوات عمل المبرمج | 553 |
| عناصر البناء أو التعديل | 420 |
| متطلبات الأمن والخصوصية | 280 |
| اختبارات QA | 420 |
| معايير ومخرجات القبول | 420 |
| علاقات الاعتماد المقترحة | 112 |

# 2. سياسة عدم ضياع أي تفصيلة

لا حذف: كل مصدر محفوظ بالنص الخام ونسخة Word وبصمة SHA-256.

مصدر حقيقة واحد: ملف التنفيذ الشامل V2 هو المصدر المنظم الأساسي.

كل مهمة تحمل رمزًا ثابتًا وتربط بالمرحلة والأولوية والحالة والاعتمادات.

التنفيذ الإنتاجي يتطلب مراجعة وتطبيقًا في Development/Staging قبل Production.

أي عنصر مؤجل يبقى في السجل الاستراتيجي ولا يختفي من النظام.

تم حفظ نسخ Word الأصلية، وتصدير كل ملف إلى Markdown وJSON خام. لذلك يمكن الرجوع إلى النص الأصلي حتى إذا لم يتحول بند ما إلى مهمة فورية. كما تم إنشاء سجل استراتيجي مستقل للمحتوى غير التنفيذي والملاحق بعيدة المدى.

# 3. سجل المصادر والبصمات

| الملف | الحجم | السجلات | المصدر الأساسي | SHA-256 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VVIP_TIGER_Global_Execution_Plan_AR.docx | 73,249 | 1503 | لا | edd11e409f4ae90075ff… |
| VVIP_TIGER_Global_Execution_Specification_V2_AR.docx | 84,219 | 961 | لا | 16b2b6b049988e2e90ee… |
| VVIP_TIGER_Global_Implementation_Specification_AR_v2.docx | 182,064 | 2640 | نعم | 2b8c290cb2c90910d8a5… |

# 4. الهيكل المركزي الناتج

تتكون الحزمة من ست طبقات مترابطة:

طبقة المصادر: Word + Markdown + JSON + SHA-256.

طبقة التخطيط: المراحل والمهام والاعتمادات والأولويات والحالات.

طبقة التتبع: Requirements Traceability تربط كل خطوة بالمهمة والمصدر.

طبقة البيانات: schema باسم project_control وجداول مراحل ومهام وخطوات وقبول وقرارات ومخاطر وأدلة.

طبقة العرض: لوحة تحكم عربية تعمل فورًا محليًا ويمكن ربطها لاحقًا بالـBackend.

طبقة التشغيل: سجلات القرارات والمخاطر والموردين والبوابات والأرشيف الاستراتيجي.

# 5. نموذج البيانات المقترح داخل المنصة

| الجدول | الغرض | القيمة للمنصة |
| --- | --- | --- |
| source_documents | المصادر وبصماتها | إثبات أن أي مهمة قابلة للتتبع إلى أصلها. |
| phases | المراحل والبوابات | عرض التقدم ومنع القفز على الاعتمادات. |
| tasks | بطاقة المهمة الموحدة | تجميع الهدف والفوائد والمسؤول والحالة والأولوية. |
| task_steps | خطوات المبرمج والأمن وQA | منع اختزال المهمة في عنوان عام. |
| task_acceptance | معايير القبول والتراجع | عدم اعتبار الشاشة مكتملة بلا دليل. |
| task_dependencies | اعتمادات المهام | تحديد الترتيب والمسارات المتوازية. |
| status_history | تاريخ تغيير الحالة | Audit كامل ومنع تغيير الحالة بصمت. |
| decisions | القرارات المعتمدة | منع تضارب القرارات وضياع أسبابها. |
| risks | المخاطر والاستجابة | رفع المخاطر قبل أن تتحول إلى أعطال. |
| artifacts | الأدلة والتسليمات | ربط PR والاختبارات والوثائق بالمهمة. |

# 6. حالات سير العمل

الحالات المعتمدة في النظام: backlog، ready، in_progress، blocked، review، qa، done، archived. لا تنتقل المهمة إلى Done إلا بعد استكمال أدلة الكود والمراجعة والاختبار وStaging والقبول والتوثيق وخطة التراجع بحسب طبيعتها.

# 7. خارطة المراحل المركزية

| الرمز | المرحلة | الموجة | الأولوية | المدة | الوضع الأساسي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G00 | تثبيت الرؤية والنطاق العالمي | W0 — الأساس والأمان | P1 — عالٍ | 2 أسبوع | جزئي — الرؤية والوثائق موجودة وتحتاج عقد Global V1 نهائي |
| G01 | تدقيق الحالة الحالية وتنظيف المستودع | W0 — الأساس والأمان | P0 — حرج | 2-3 أسابيع | قيد التنفيذ — تدقيق وتنظيف المستودع مطلوبان قبل التوسع |
| G02 | منظومة التطوير والنشر والحوكمة | W0 — الأساس والأمان | P0 — حرج | 3 أسابيع | جزئي — توجد اختبارات محلية لكن بوابة CI المنشورة غير مكتملة |
| G03 | البنية السحابية العالمية الأساسية | W0 — الأساس والأمان | P1 — عالٍ | 3-4 أسابيع | لم يبدأ إنتاجيًا |
| G04 | الهوية والدخول وربط Clerk مع Supabase | W0 — الأساس والأمان | P0 — حرج | 5-7 أسابيع | قيد التنفيذ — إصلاح Clerk مدمج والجسر الكامل غير مغلق |
| G05 | قاعدة البيانات والأمان وRLS والتخزين | W0 — الأساس والأمان | P0 — حرج | 5-7 أسابيع | متوقف — تدقيق Supabase البعيد وRLS/Storage لم يغلق |
| G06 | النموذج العالمي للدول واللغات والعملات | W1 — المنتج الأساسي | P1 — عالٍ | 3-4 أسابيع | مخطط وغير منفذ كنظام عالمي |
| G07 | التسجيل وOnboarding والملفات الشخصية | W1 — المنتج الأساسي | P1 — عالٍ | 4 أسابيع | جزئي — واجهات/نماذج موجودة والخدمة المتصلة غير مكتملة |
| G08 | محرك القطاعات والفئات والحقول الديناميكية | W1 — المنتج الأساسي | P1 — عالٍ | 4-5 أسابيع | مخطط |
| G09 | محرك الإعلانات العالمي | W1 — المنتج الأساسي | P1 — عالٍ | 6-8 أسابيع | جزئي — تجربة واجهة ولا يوجد محرك إنتاجي كامل |
| G10 | الصور والوسائط وCDN | W1 — المنتج الأساسي | P1 — عالٍ | 3 أسابيع | جزئي — تجربة رفع/عرض ولا توجد Pipeline إنتاجية كاملة |
| G11 | Feed والبحث والاكتشاف والتفاصيل | W1 — المنتج الأساسي | P1 — عالٍ | 4-5 أسابيع | جزئي — Feed/بحث تجريبي |
| G12 | المحادثات الفردية الآمنة | W1 — المنتج الأساسي | P1 — عالٍ | 4-5 أسابيع | جزئي — محادثة تجريبية لا خدمة إنتاجية مكتملة |
| G13 | الإشعارات والمشاركة والدعوات | W1 — المنتج الأساسي | P1 — عالٍ | 3-4 أسابيع | جزئي — نماذج وتجربة |
| G14 | Trust & Safety والمراجعة والاستئناف | W2 — التشغيل والإيراد والتجربة العالمية | P1 — عالٍ | 5-6 أسابيع | جزئي — تصميم وإجراءات تحتاج Backend تشغيلي |
| G15 | Tiger Care والدعم متعدد اللغات | W2 — التشغيل والإيراد والتجربة العالمية | P1 — عالٍ | 4 أسابيع | جزئي — تصميم وإجراءات تحتاج نظام تذاكر فعلي |
| G16 | الإدارة العالمية والصلاحيات | W2 — التشغيل والإيراد والتجربة العالمية | P1 — عالٍ | 4-5 أسابيع | جزئي — لوحات تجريبية وصلاحيات إنتاجية غير مكتملة |
| G17 | الاشتراكات والمدفوعات والإيرادات | W2 — التشغيل والإيراد والتجربة العالمية | P1 — عالٍ | 5-7 أسابيع | لم يبدأ إنتاجيًا |
| G18 | الترجمة والوصول وPWA والهاتف | W2 — التشغيل والإيراد والتجربة العالمية | P2 — لاحق | 4-5 أسابيع | جزئي — تصميم RTL/Responsive دون PWA عالمية مكتملة |
| G19 | التحليلات والذكاء الاصطناعي المحدود | W3 — الذكاء والمرونة والامتثال | P2 — لاحق | 3-4 أسابيع | لم يبدأ إنتاجيًا |
| G20 | الأداء والتوسع والتعافي من الكوارث | W3 — الذكاء والمرونة والامتثال | P1 — عالٍ | 4-6 أسابيع | جزئي — وثائق وحراس محليون دون تشغيل عالمي كامل |
| G21 | القانون والخصوصية والامتثال العالمي | W3 — الذكاء والمرونة والامتثال | P1 — عالٍ | 4-6 أسابيع بالتوازي | جزئي — وثائق أولية ومراجعة قانونية عالمية غير مكتملة |
| G22 | الاختبارات الخارجية وUAT والإطلاق العالمي | W4 — الاختبار والإطلاق العالمي | P1 — عالٍ | 6-8 أسابيع | لم يبدأ إطلاقًا حقيقيًا |

# 8. سجل المهام الكامل

الجدول التالي هو فهرس المهام. التفاصيل الكاملة لكل مهمة موجودة في tasks.json ولوحة التحكم وملف Requirements Traceability.

| المهمة | العنوان | المرحلة | الأولوية | الحالة الأولية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G00-01 | وثيقة تعريف المنتج العالمي | G00 | P1 — عالٍ | backlog |
| G00-02 | تحديد نموذج الإيرادات العالمي | G00 | P1 — عالٍ | backlog |
| G00-03 | سياسة الدول واللغات والإطلاق | G00 | P1 — عالٍ | backlog |
| G01-01 | جرد المستودع والملفات والفروع | G01 | P0 — حرج | backlog |
| G01-02 | تثبيت مصدر الحقيقة | G01 | P0 — حرج | backlog |
| G01-03 | تنظيف Runtime والنسخ القديمة | G01 | P0 — حرج | backlog |
| G02-01 | إنشاء CI إلزامي | G02 | P0 — حرج | backlog |
| G02-02 | إعداد البيئات المنفصلة | G02 | P0 — حرج | backlog |
| G02-03 | النشر والتراجع وFeature Flags | G02 | P0 — حرج | backlog |
| G03-01 | DNS وCDN وWAF عالمي | G03 | P1 — عالٍ | backlog |
| G03-02 | المراقبة والسجلات والتنبيهات | G03 | P1 — عالٍ | backlog |
| G03-03 | المهام الخلفية والطوابير | G03 | P1 — عالٍ | backlog |
| G04-01 | توحيد Clerk كنظام الهوية الوحيد | G04 | P0 — حرج | backlog |
| G04-02 | ربط Clerk بملف Supabase الداخلي | G04 | P0 — حرج | backlog |
| G04-03 | MFA وجلسات الإدارة | G04 | P0 — حرج | backlog |
| G05-01 | اعتماد مخطط قاعدة البيانات | G05 | P0 — حرج | backlog |
| G05-02 | تطبيق RLS الشامل | G05 | P0 — حرج | backlog |
| G05-03 | سياسات التخزين والنسخ الاحتياطي | G05 | P0 — حرج | backlog |
| G06-01 | قاعدة بيانات الدول والمناطق | G06 | P1 — عالٍ | backlog |
| G06-02 | العملات والمناطق الزمنية والوحدات | G06 | P1 — عالٍ | backlog |
| G06-03 | Capability Matrix | G06 | P1 — عالٍ | backlog |
| G07-01 | رحلة Onboarding | G07 | P1 — عالٍ | backlog |
| G07-02 | أنواع الحسابات والتحقق | G07 | P1 — عالٍ | backlog |
| G07-03 | إدارة الخصوصية والحذف والتصدير | G07 | P1 — عالٍ | backlog |
| G08-01 | تعريف القطاعات والفئات | G08 | P1 — عالٍ | backlog |
| G08-02 | الحقول الديناميكية | G08 | P1 — عالٍ | backlog |
| G08-03 | صلاحيات النشر القطاعية | G08 | P1 — عالٍ | backlog |
| G09-01 | دورة حياة الإعلان | G09 | P1 — عالٍ | backlog |
| G09-02 | إنشاء وتعديل الإعلان | G09 | P1 — عالٍ | backlog |
| G09-03 | المراجعة والرفض وإعادة التقديم | G09 | P1 — عالٍ | backlog |
| G09-04 | الانتهاء والتجديد والأرشفة | G09 | P1 — عالٍ | backlog |
| G10-01 | رفع الصور الآمن | G10 | P1 — عالٍ | backlog |
| G10-02 | المعالجة والتحسين | G10 | P1 — عالٍ | backlog |
| G10-03 | إدارة الغلاف والترتيب والحذف | G10 | P1 — عالٍ | backlog |
| G11-01 | Feed عالمي ومحلي | G11 | P1 — عالٍ | backlog |
| G11-02 | البحث والفلاتر والترتيب | G11 | P1 — عالٍ | backlog |
| G11-03 | صفحة التفاصيل والحفظ والمشاركة | G11 | P1 — عالٍ | backlog |
| G12-01 | إنشاء المحادثة الفردية | G12 | P1 — عالٍ | backlog |
| G12-02 | الرسائل الفورية وحالة القراءة | G12 | P1 — عالٍ | backlog |
| G12-03 | الحظر والإبلاغ ومكافحة Spam | G12 | P1 — عالٍ | backlog |
| G13-01 | مركز الإشعارات | G13 | P1 — عالٍ | backlog |
| G13-02 | البريد وPush والتفضيلات | G13 | P1 — عالٍ | backlog |
| G13-03 | الدعوات والمشاركة الخاصة | G13 | P1 — عالٍ | backlog |
| G14-01 | نظام البلاغات الموحد | G14 | P1 — عالٍ | backlog |
| G14-02 | سير المراجعة والعقوبات | G14 | P1 — عالٍ | backlog |
| G14-03 | الاستئناف ومكافحة الاحتيال | G14 | P1 — عالٍ | backlog |
| G15-01 | نظام تذاكر Tiger Care | G15 | P1 — عالٍ | backlog |
| G15-02 | SLA والتصعيد والتوجيه | G15 | P1 — عالٍ | backlog |
| G15-03 | الدعم متعدد اللغات وقياس الرضا | G15 | P1 — عالٍ | backlog |
| G16-01 | مصفوفة الأدوار والصلاحيات | G16 | P1 — عالٍ | backlog |
| G16-02 | لوحة الإدارة العالمية | G16 | P1 — عالٍ | backlog |
| G16-03 | Audit Logs وتقارير المالك | G16 | P1 — عالٍ | backlog |
| G17-01 | الباقات والاستحقاقات | G17 | P1 — عالٍ | backlog |
| G17-02 | Hosted Checkout وWebhooks | G17 | P1 — عالٍ | backlog |
| G17-03 | الفواتير والتجديد والإلغاء والاسترداد | G17 | P1 — عالٍ | backlog |
| G18-01 | نظام الترجمة العالمي | G18 | P2 — لاحق | backlog |
| G18-02 | الوصول WCAG وRTL/LTR | G18 | P2 — لاحق | backlog |
| G18-03 | PWA وتجارب الهاتف | G18 | P2 — لاحق | backlog |
| G19-01 | نظام الأحداث والتحليلات | G19 | P2 — لاحق | backlog |
| G19-02 | لوحات مؤشرات التشغيل | G19 | P2 — لاحق | backlog |
| G19-03 | AI محدود وآمن | G19 | P2 — لاحق | backlog |
| G20-01 | اختبارات الأداء والضغط | G20 | P1 — عالٍ | backlog |
| G20-02 | التحسين والتوسع | G20 | P1 — عالٍ | backlog |
| G20-03 | التعافي من الكوارث | G20 | P1 — عالٍ | backlog |
| G21-01 | الشروط والخصوصية وسياسات المحتوى | G21 | P1 — عالٍ | backlog |
| G21-02 | الاحتفاظ والحذف وطلبات البيانات | G21 | P1 — عالٍ | backlog |
| G21-03 | القاصرين والموردين والامتثال المحلي | G21 | P1 — عالٍ | backlog |
| G22-01 | الاختبارات النهائية الخارجية | G22 | P1 — عالٍ | backlog |
| G22-02 | Global Closed Beta | G22 | P1 — عالٍ | backlog |
| G22-03 | Public Beta ثم Global GA | G22 | P1 — عالٍ | backlog |

# 9. طريقة دمج النظام داخل مركز المالك

1. تطبيق 001_project_control_schema.sql على Development بعد مراجعة القائد التقني.

2. استيراد البيانات عبر 002_project_control_seed.sql أو سكربت Node المرفق.

3. إنشاء Backend API بصلاحيات Owner/Technical Lead؛ يمنع وصول المتصفح المباشر إلى Service Role.

4. دمج شاشة الملخص وسجل المهام وتفاصيل المهمة والقرارات والمخاطر وبوابات الإطلاق.

5. ربط كل Issue وBranch وPull Request برمز المهمة، وإرفاق الأدلة في artifacts/status_history.

6. الترقية إلى Staging ثم Production فقط بعد CI وQA وSecurity وRollback.

# 10. ما تم تنفيذه فورًا وما لم يُطبق على الإنتاج

تم تنفيذ استخراج البيانات، إنشاء السجلات، قاعدة البيانات وSeed، لوحة التحكم، مواصفة الدمج، الأرشيف الاستراتيجي، وملفات التتبع. لم يتم تطبيق SQL على Supabase Production ولم يتم تعديل مستودع GitHub أو نشر شاشة إنتاجية؛ لأن ذلك يحتاج مراجعة صلاحيات، بيئة Development/Staging، وPull Request رسمي. الحزمة جاهزة ليبدأ المبرمج الدمج من دون إعادة تفريغ ملفات Word.

# 11. أول تنفيذ داخل المستودع — ترتيب إلزامي

1. إنشاء فرع feat/project-control-centralization من main المحدث.

2. إضافة مجلد docs/project-control وdata/project-control وsupabase/migrations المقترحة.

3. تشغيل اختبارات النطاق وSecret Scan والتأكد أن ملفات Word الحساسة لا تنشر للعامة إذا كان المستودع عامًا.

4. تطبيق schema وSeed على Development، ثم فحص عدد 23 مرحلة و70 مهمة وعدم فقد أي خطوة.

5. بناء API للقراءة وتغيير الحالة مع Audit، ثم ربط لوحة المالك خلف Feature Flag.

6. تشغيل UAT للمالك وتصدير JSON/CSV ومقارنته بالمصادر.

7. فتح PR صغير وواضح مع خطة Rollback، ثم الدمج بعد الموافقة.

# 12. قائمة الملفات المسلمة

| المسار | النوع | الحجم |
| --- | --- | --- |
| README_AR.md | .md | 2,209 bytes |
| dashboard/VVIP_TIGER_Project_Control_Center_AR.html | .html | 325,780 bytes |
| data/artifact_register.csv | .csv | 91 bytes |
| data/decision_log.csv | .csv | 71 bytes |
| data/launch_gate_register.csv | .csv | 66 bytes |
| data/manifest.json | .json | 1,139 bytes |
| data/master_task_registry.csv | .csv | 56,007 bytes |
| data/phases.json | .json | 21,847 bytes |
| data/requirements_traceability.csv | .csv | 570,285 bytes |
| data/risk_register.csv | .csv | 91 bytes |
| data/source_registry.json | .json | 1,082 bytes |
| data/strategic_archive.json | .json | 131,049 bytes |
| data/strategic_backlog.csv | .csv | 74 bytes |
| data/task_dependencies.csv | .csv | 3,422 bytes |
| data/task_dependencies.json | .json | 11,560 bytes |
| data/tasks.json | .json | 379,686 bytes |
| data/vendor_register.csv | .csv | 87 bytes |
| database/001_project_control_schema.sql | .sql | 6,706 bytes |
| database/002_project_control_seed.sql | .sql | 856,651 bytes |
| docs/PROJECT_CONTROL_INTEGRATION_AR.md | .md | 2,168 bytes |
| schemas/project_task.schema.json | .json | 924 bytes |
| scripts/import_project_control.mjs | .mjs | 4,066 bytes |
| sources/VVIP_TIGER_Global_Execution_Plan_AR.docx | .docx | 73,249 bytes |
| sources/VVIP_TIGER_Global_Execution_Plan_AR.json | .json | 341,854 bytes |
| sources/VVIP_TIGER_Global_Execution_Plan_AR.md | .md | 192,092 bytes |
| sources/VVIP_TIGER_Global_Execution_Specification_V2_AR.docx | .docx | 84,219 bytes |
| sources/VVIP_TIGER_Global_Execution_Specification_V2_AR.json | .json | 196,583 bytes |
| sources/VVIP_TIGER_Global_Execution_Specification_V2_AR.md | .md | 93,055 bytes |
| sources/VVIP_TIGER_Global_Implementation_Specification_AR_v2.docx | .docx | 182,064 bytes |
| sources/VVIP_TIGER_Global_Implementation_Specification_AR_v2.json | .json | 699,467 bytes |
| sources/VVIP_TIGER_Global_Implementation_Specification_AR_v2.md | .md | 407,052 bytes |

# 13. معيار قبول المركزية

كل ملف مصدر له نسخة محفوظة وبصمة SHA-256 وتصدير قابل للبحث.

كل مرحلة ومهمة تحمل رمزًا ثابتًا وغير مكرر.

كل مهمة مرتبطة بهدف وفائدة مستخدم وفائدة منصة ومسؤول وخطوات وأمن وQA وقبول.

يمكن البحث والتصفية وتغيير الحالة وتصديرها من لوحة التحكم.

يمكن استيراد السجل إلى قاعدة المشروع دون Service Role في المتصفح.

لا تضيع العناصر المؤجلة؛ تحفظ في السجل الاستراتيجي أو المصدر الخام.

لم يحدث أي تغيير إنتاجي غير مصرح به.

# الخلاصة

أصبحت ملفات Word الآن مصدرًا مركزيًا مهيكلًا يمكن تحويله مباشرة إلى مركز عمل داخل VVIP TIGER. الحزمة لا تستبدل المراجعة التقنية قبل Production، لكنها تلغي مرحلة التفريغ اليدوي وتمنع ضياع التفاصيل وتقدم للمبرمج قاعدة بيانات وSeed ولوحة وتحويلًا قابلًا للتتبع من المصدر إلى المهمة والدليل.